Приложение № 1

к Концепции развития сети автостоянок и парковок в муниципальном образовании «Мирный» на 2010-2012 годы

План

реализации концепции развития сети автостоянок и парковок

в муниципальном образовании «Мирный» на 2010-2012 годы

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | первоочередные мероприятия |  |  |
|  | Организация и проведение публичных слушаний по Концепции развития сети автостоянок и парковок в муниципальном образовании «Мирный» на 2010-2012 годы | Глава Мирного |  |
|  | Проведение разъяснительной работы об ответственности владельцев транспорта за его постановку вне разрешенных мест стоянки в соответствии с Административным кодексом Архангельской области, ст. 7.1., 8.6. КоАП № 195-ФЗ. | Администрация Мирного Городской Совет депутатов |  |
|  | Проведение собраний жильцов домов по вопросу организации стоянок для хранения транспортных средств на придомовой территории | Администрация Мирного Управляющая организация |  |
|  | Проведение совещания с руководителями организаций и предприятий всех форм собственности по вопросу оборудования автостоянках/парковках | Администрация Мирного Городской Совет депутатов |  |
|  | Разработка временного положения о городских автостоянках/парковках в городе Мирном «О создании, обустройстве, обслуживании и использовании городских автостоянок/парковок, а также платных автостоянок/парковок в городе Мирном» | Отдел градостроительства и архитектуры Городской Совет депутатов |  |
|  | Разработка Правил благоустройства и озеленения территории города Мирный с учетом правил содержания площадок для хранения автомобилей, гаражей-стоянок, паркингов (раздел 8 Правил) | Отдел градостроительства и архитектуры Городской Совет депутатов |  |
|  | Проведение полной инвентаризации существующих общественных плоскостных стоянок в городе Мирном | Отдел градостроительства и архитектуры и отдел ЖКХ |  |
|  | Расчет планируемого уровня потребности в стоянках и/или парковках | Отдел градостроительства и архитектуры |  |
|  | Формирование адресного перечня земельных участков, которые могут использоваться для строительства автостоянок | Отдел градостроительства и архитектуры |  |
|  | Формирование адресного перечня земельных участков, которые могут использоваться для строительства капитальных двухуровневых паркингов. | Отдел градостроительства и архитектуры |  |
|  | Разработка схемы строительства автостоянок и парковок (адресного перечня строительства объектов) | Отдел градостроительства и архитектуры |  |
|  | Формирование земельных участков и согласование актов выбора земельных участков для строительства автостоянок и парковок в соответствии с генеральным планом города и адресным перечнем строительство автостоянок и паркингов | Отдел градостроительства и архитектуры |  |
|  | Разработка проектов уширения проезжих частей дорог по ул. Овчинникова, ул. Неделина, ул. Ломоносова | Отдел капитального строительства |  |
|  | Разработка проектов уширения проезжих частей дорог по улицам города не подлежащим уширению | Отдел ЖКХ |  |
|  | Разработка проектной документации (типовых проектов) в соответствии с требованиями СНиП и СанПиН на строительство автостоянок и парковок в соответствии с адресным перечнем строительства автостоянок и парковок | Отдел градостроительства и архитектуры |  |
|  | Совместно с подготовительными работами, относящимися непосредственно к строительству, проводить разъяснительные беседы с жителями домов, где планируется строительство, а также с владельцами мест на автостоянках, которые подлежат ликвидации | Администрация Мирного Городской Совет депутатов |  |
|  | Строительство (обустройство) автостоянок и парковок в соответствии с проектной документации по адресному перечню строительства автостоянок и парковок | Руководители организаций и предприятий Инициативные группы |  |
|  | Строительство общественных автостоянок в местах выделенных для строительства быстровозводимых убежищ из дорожных плит | 1 ГИК МО РФ |  |
|  | Организация планомерной работы по привлечению к ответственности лиц нарушающих правила парковки, стоянки и хранения транспортных средств. Создание комиссии и определение ее обязанностей и полномочий, порядка работы. | ОВД ЗАТО г. Мирный Комиссия Общественный патруль |  |
|  | Разработка и внедрение мероприятий по ограждению газонов и придомовых территорий по проектам согласованным с главным архитектором города | Управляющая организация |  |
|  | Разработка и внедрение мероприятий по организации парковки на улицах города (знаки стоянки по четным и не четным числам) и оборудованию знаками мест стоянок и парковок | Отдел ЖКХ ГИБДД ОВД ЗАТО г. Мирный |  |
|  | Разработка комплекса мероприятий по стимулированию активности малого бизнеса и созданию условий для привлечения внебюджетных инвестиций на строительство (обустройство) автостоянок и парковок путем предоставления льгот, в том числе по аренде земельных участков | Администрация Мирного Городской Совет депутатов |  |
|  | Возведение паркингов за счет средств инвесторов и инициативных групп граждан на условиях долевого строительства, согласно ФЗ № 214. | Инвесторы Инициативные группы |  |
|  | Создание уполномоченной на создание и эксплуатацию автостоянок/парковок организации | Администрация Мирного Городской Совет депутатов |  |
|  | Организация учета и контроля состояния, планирование внедрения автостоянок, разработка программ организации (реконструкции) автостоянок/парковок, ведение базы данных по существующим автостоянкам/парковкам и совершенствование деятельности платных автостоянок | Администрация Мирного |  |
|  | Отделение гаражной зоны № 2 от существующей жилой застройки ограждением из металлопрофиля | Администрация Мирного |  |
|  | Снижение количества временных гаражей, а в перспективе - полное прекращение использования временных гаражей | Администрация Мирного |  |
|  | Проведение разъяснительной работы по прекращению использования временных гаражей | Администрация Мирного |  |
|  | Проведение работ по сносу временных гаражей в гаражной зоне № 1 и подготовки освободившегося земельного участка под строительство паркинга | Администрация Мирного |  |
|  | Создание зон платных автостоянок/парковок. | Администрация Мирного |  |
|  | Разработка временного положения о городских парковках в г Мирный | Администрация Мирного |  |
|  | Решение вопроса с разрушенными и разрушающимися объектами федеральной собственности на территории Мирного (кафе «Лукоморье», здание за кафе «Березка», сараи возле стоянки «Муниципал Сервис») с целью использования земельных участков. | 1 ГИК МО РФ Администрация Мирного Городской Совет депутатов |  |
|  | Повышение эффективности использования существующих стояночных мест путем: |  |  |
| 33.1 | разметки существующих общественных стоянок автомобильного транспорта с целью установки максимального количества автомобилей | Отдел ЖКХ |  |
| 33.2 | разработки и осуществления мероприятий, направленных на повышение эффективности использования земельных участков, выделенных под автостоянки, и гаражи путем изъятия и перераспределения в случае невыполнения договорных обязательств по аренде или невыполнения сроков строительства (обустройства) | КуМС и ЗР |  |
| 33.3 | разработки и осуществления мероприятий, направленных на снижение количества временных гаражей и сносу бесхозных строений, а в перспективе - на полное прекращение использования временных гаражей | Администрация Мирного Городской Совет депутатов |  |
|  | задачи на перспективу, требующие бюджетного финансирования |  |  |
|  | Принятие решения о финансировании за счет средств городского бюджета проектных работ для строительства паркингов, а также прокладки инженерных коммуникаций. | Администрация Мирного Городской Совет депутатов |  |
|  | Разработка мероприятий и организация эвакуации транспортных средств нарушающих правила парковки, стоянки и хранения транспортных средств на специальную площадку и организация их хранения | Администрация Мирного Городской Совет депутатов ОВД ЗАТО г. Мирный |  |
|  | Разработка и внедрение мероприятия по замене ограждений газонов и придомовых территорий не соответствующих архитектурному облику города | Администрация Мирного |  |
|  | Подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального образования в целях реализации Концепции | Администрация Мирного Городской Совет депутатов |  |
|  | Привлечение инвесторов и минимизирование использования бюджетных средств в процессе строительства и реконструкции автостоянок, парковок и гаражей | Администрация Мирного |  |
|  | Обеспечение максимально эффективного использования земельных участков предоставленных под развитие сети автостоянок, парковок и гаражей | Администрация Мирного |  |
|  | Создание зоны платных парковок и паркингов в соответствии с генеральным планом города | Администрация Мирного |  |
|  | Строительство стоянок или создание защитных, озелененных территорий на местах, освобожденных после строительства газораспределительной сети природного газа (на местах ГРУ). | Администрация Мирного |  |
|  | Переоборудование плоскостной стоянки «Муниципал Сервис» в паркинг. | «Муниципал Сервис» |  |
|  | Организация гостевых парковок в районе администрации Мирного, учреждений здравоохранения с установкой соответствующих знаков | Администрация Мирного |  |
|  | Обеспечение соответствия уровня предоставления услуг по хранению транспортных средств условиям инвестирования и ответственности пользователей автостоянок, парковок и гаражей | Администрация Мирного |  |
|  | Для комплексного и единообразного решения наиболее серьезных проблем внедрения и эксплуатации автостоянок разработать локальные программы внедрения и эксплуатации автостоянок | Администрация Мирного |  |
|  | Обеспечение комплексного подхода к решению проблемы обеспечения города местами для хранения транспортных средств путем: |  |  |
| 46.1 | строительства (оборудования) новых парковок и мест для хранения автотранспорта за счет организации оборудованных плоскостных и двухуровневых капитальных автостоянок в соответствии с генеральным планом города | Администрация Мирного |  |
| 46.2 | развития сервисных услуг в местах для хранения автотранспорта (мойка, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, продажа сопутствующих товаров) | Администрация Мирного |  |
| 46.3 | создания системы контроля и совершенствования автостоянок за счет организации системы учета и оценки проблем существующих автостоянок, организации инновационной деятельности и развития нормативной правовой базы (обеспеченность местами хранения транспортных средств, степень влияния автостоянок на городскую инфраструктуру) | Администрация Мирного |  |
| 46.4 | инновационной деятельности, поиском эффективных технологических и организационных решений, направленных на совершенствование деятельности автостоянок | Администрация Мирного |  |
| 46.5 | проведения конкурсов инвестиционных проектов на право проектирования и строительства многоуровневых автостоянок | Администрация Мирного |  |
|  | Развитие нормативной базы |  |  |
|  | Подготовка проектов необходимых изменений в нормативные акты местного самоуправления по требованиям, предъявляемым к размещению стоянок личного транспорта | Администрация Мирного Городской Совет депутатов |  |
|  | Подготовка проектов законодательных инициатив по изменению областного законодательства для внесения в областное Собрание с целью ужесточения санкций в отношении нарушителей правил парковки и хранения автотранспорта | Администрация Мирного Городской Совет депутатов |  |
|  | Для стимулирования инвестиций со стороны пользователей автостоянок и более гибкого режима внедрения автостоянок предусмотреть упрощенную процедуру согласования при внедрении или изменении режима эксплуатации автостоянки, а также обеспечить гарантии защиты инвестированных средств | Администрация Мирного Городской Совет депутатов |  |
|  | Разработка принципиальных организационно-финансовых схем и способов финансового обеспечения внедрения и эксплуатации автостоянок | Администрация Мирного Городской Совет депутатов |  |
|  | Для строительства и реконструкции автостоянок разработать набор типовых технических решений, особое внимание, при комплексном решении проблем автостоянок уделив апробированным высокотехнологичным решениям, таким, как многоуровневые автостоянки. Технические и организационные решения по автостоянкам увязать с другими городскими системами (системой управления дорожным движением, системой управления городским пассажирским транспортом) | Администрация Мирного Городской Совет депутатов |  |
|  | Разработать гибкую тарифную политику. Разделить и экономически обосновать сборы за парковку (стоянку) в специально оборудованных местах и плата за услуги по хранению транспортных средств | Администрация Мирного Городской Совет депутатов |  |
|  | Для унификации существующих нормативных правовых актов, регулирующих вопросы деятельности и развития автостоянок разработать и утвердить единый документ, регулирующий весь комплекс вопросов, связанных с созданием и эксплуатацией автостоянок | Администрация Мирного Городской Совет депутатов |  |
|  | Корректировка политики в сфере развития сети автостоянок и парковок путем внесения изменений в Концепцию | Администрация Мирного Городской Совет депутатов |  |