МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на оказание услуг для муниципальных нужд

№ _______

г. Мирный Архангельская область                                               «___» ____________ 2010 г.

Муниципальный заказчик  муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Мирного» в лице начальника муниципального учреждения Майдановича Игоря Владимировича, действующего на основании Положения об учреждении, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов размещения муниципального заказа г. Мирный путем проведения запроса котировок, протокол № ____ от «__» ____________ 2010 года, заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по осуществлению контроля строительства и принятия от имени заказчика решений во взаимоотношениях с подрядчиком по объекту «Перевод жилищного фонда на природный газ» (Перевод на природный газ жилых домов по ул. Ленина д. 51,53,55,57,59,61; ул. Ломоносова д. 1, 3, 3а, 5; пер. Школьный д.,8,10,12,14,16) в г. Мирный Архангельской области (далее – Услуги).

  - Услуги, предусмотренные п. 1.1. Контракта, должны осуществляться в соответствии с заданием Заказчика (Приложение № 1), условиями настоящего Контракта, требованиями нормативных правовых актов, СНиП, ГОСТов.

  - Услуги, не соответствующие требованиям п. 1.2. настоящего Контракта, не принимаются Заказчиком и не оплачиваются.

- ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

  - Исполнитель обязуется:

    - Оказать Услуги в соответствии с заданием Заказчика, условиями Контракта, требованиями нормативных правовых актов, СНиП, ГОСТов.

    - Обеспечить:

- оказание Услуг своими силами и средствами;

- расходование средств Заказчика строго по их целевому назначению – на выполнение обязательств по Контракту;

- производство и качество Услуг в соответствии с заданием Заказчика, действующими нормами и правилами;

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

  - Исполнитель вправе требовать приёмки и оплаты Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

  - Заказчик обязуется произвести прием и оплату Услуг в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

  - Заказчик вправе осуществлять контроль за производством работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя, сообщив фамилию, имя и отчество представителя Заказчика.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

  - Сроки оказания услуг определяются Календарным планом оказания услуг (Приложение № 2) и Планом-графиком оказания услуг (Приложение № 3), которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

  - Начало оказания услуг: со дня подписания муниципального контракта.

Окончание: дата подписания акта о приемке выполненных подрядчиком СМР по ул. Ленина д. 51,53,55,57,59,61; ул. Ломоносова д. 1,3,3а,5; пер. Школьный д.,8,10,12,14,16 в г. Мирный Архангельской области.

- РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

  - Оплата Услуг по настоящему Контракту осуществляется в пределах бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Мирный».

  - Размер оплаты (цена Контракта) определяется в соответствии с объявленными условиями и составляет __________ рублей, с учетом НДС - 18% _____________ рублей.

  - Цена Контракта является твердой и изменению не подлежит.

  - Оплата работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств, предусмотренных расходами бюджета муниципального образования «Мирный» в соответствии с доведенными в установленном порядке лимитами бюджетных обязательств на расчетный счет Заказчика. Расчеты Заказчик осуществляет в соответствии с календарным планом оказания услуг, план - графиком оказания услуг, в течение 10 банковских дней после подписания сторонами исполнительной сметы (форма сметы Приложение № 4) с приложением к ней регистрационного листа работы (форма регистрационного листа работы Приложение № 5) и выставленного счета – фактуры.

  - Окончательный расчет за оказанные услуги производится Заказчиком не позднее 10 (десяти) банковских дней со дня подписания акта о приемке выполненных подрядчиком СМР по ул. Ленина д. 51,53,55,57,59,61; ул. Ломоносова д. 1, 3, 3а, 5; пер. Школьный д.,8,10,12,14,16 в г. Мирный Архангельской области.

- ПРИЕМКА УСЛУГ

  - Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет приёмку Услуг.

  - Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право в любое время проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

  - Исполнитель назначает и письменно сообщает Заказчику фамилию, имя и отчество своих представителей, который от имени Исполнителя самостоятельно организует выполнение работ в соответствии с условиями Контракта.

5.4. С момента начала работ и до их завершения Исполнитель ведет индивидуальный  журнал технического надзора, в котором отражаются все факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Исполнителя.

5.5. Исполнитель письменно информирует Заказчика о выявленных недостатках и дефектах.

  - Исполнитель ежемесячно, в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным, представляет следующие подписанные Исполнителем и заверенные печатью Исполнителя документы:

- 4 экземпляра справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

- 2 экземпляра акта приемки выполненных работ по форме КС-2;

- 2 экземпляра журнала учёта выполненных работ форма КС-6а;

- индивидуальный журнал технического надзора за производством  работ;

- 2 экземпляра исполнительной сметы (форма сметы Приложение №4) с приложением к ней 2 экземпляров регистрационного листа работы (форма регистрационного листа работы Приложение №5) и выставленного счета – фактуры.

5.7. Заказчик в течение 5 дней проверяет достоверность содержащихся в них сведений о выполненных работах, подписывает и возвращает Исполнителю индивидуальный журнал технического надзора за производством работ, 1 экземпляр формы КС-3, 1 экземпляр формы КС-2, 1 экземпляр журнала учёта выполненных работ форма КС-6а, 1 экземпляр исполнительной сметы с приложением к ней 1 экземпляра регистрационного листа работы или направляет мотивированный отказ в их подписании. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объёмах, содержании и стоимости работ, отражённых в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, Заказчик исключает такие сведения из форм КС-2, КС-3, КС-6а, исполнительной сметы, индивидуального журнала технического надзора за производством работ и оплачивает стоимость фактически выполненных и принятых работ, сообщив об этом Исполнителю в письменном виде.

- ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

  - Любая договорённость между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной только по взаимному согласию Сторон, что закрепляется Дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

  - Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием пожара, стихийного бедствия, военных действий и обстоятельств, подобных перечисленным (обстоятельства непреодолимой силы), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

  - Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту приостанавливается на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами, но не более чем на месяц.

  - Сторона, которая не может исполнить обязательства по настоящему Контракту в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, в письменном виде в трехдневный срок уведомляет контрагента о наступления таких обстоятельств, предоставив необходимые доказательства, подтверждающие их наступление.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.

  - В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств Исполнитель обязан выплатить неустойку (штраф) в размере 10 % от цены Контракта.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного пунктом 4.4. настоящего Контракта, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (пени). Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - В случае просрочки Исполнителем исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

  - Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным Контрактом срока исполнения обязательства, в размере 0,01 % от цены Контракта.

  - Уплата неустойки за просрочку исполнения обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - По всем вопросам, не нашедшим разрешения в настоящем Контракте, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства РФ.

  - Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, Стороны, по возможности, разрешают в досудебном порядке, путём проведения переговоров.

  - В случае если согласие не будет достигнуто, разрешение спора передаётся в Арбитражный суд Архангельской области.

  - Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон, вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

  - К Контракту прилагаются:

- Приложение № 1 Задание на оказание услуг на ___ лист.

- Приложение № 2 Календарный план оказания услуг на ___ лист.

- Приложение № 3 План-график оказания услуг на ___ лист.

- Приложение № 4 Исполнительная смета (форма) на 1 листе.

- Приложение № 5 Регистрационный лист работы (форма) на 1 листе.

- АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ» 164170, Архангельская обл., г. Мирный, ул. Ленина, 33; ИНН 2925005261, КПП 292501001, БИК 041117001. Л/сч. 03243000880 в Отделении по г. Мирному УФК по Архангельской области, б/счет 40204810300000000204 в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области, г. Архангельск. Начальник МУ «Управление архитектуры строительства и ЖКХ» И. В. МАЙДАНОВИЧ | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение № 1 к муниципальному контракту

№ ______ от «___» _____________2010 г.

Утверждаю:

Начальник ОКСиР МУ «Управление

архитектуры, строительства и ЖКХ»

_________________ Т.А. Щербакова

«          »                            2010г.

- Задание

на оказание услуг по осуществлению контроля строительства и принятия

от имени Заказчика решений во взаимоотношениях с подрядчиком по объекту

«Перевод жилищного фонда на природный газ» по  рабочему проекту  (Перевод на природный газ жилых домов по ул. Ленина д. 51,53,55,57,59,61; ул. Ломоносова д. 1, 3, 3а,5; пер. Школьный д. 8,10,12,14,16) в г. Мирный Архангельской области.

| 1. Полное наименование заказчика: | Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Мирного». по ул. Ломоносова д.24.4. 22а природном газе)0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
| --- | --- |
| 2. Исполнитель подрядной организации: | Определяется в соответствии с федеральным законом от 21.07.05 № 94 – ФЗ. |
| 3. Основание на проведение работ: | 1. Федеральная целевая программа «Развитие российских космодромов на 2006 – 2015 годы». 2. Проект «Перевод на природный газ жилых домов по ул. Ленина д. 51, 53, 55, 57, 59, 61; ул. Ломоносова д. 1, 3, 3а, 5; пер. Школьный д. 8, 10, 12, 14, 16 в г. Мирный Архангельской области», разработанный ООО «Севергазстрой» г. Сыктывкар в 2008 г. |
| 4. Целевое назначение работ: | Оказание услуг по осуществлению контроля строительства и принятия от имени Заказчика решений во взаимоотношениях с подрядчиком по объекту «Перевод жилищного фонда на природный газ» по рабочему проекту (Перевод на природный газ жилых домов по ул. Ленина д. 51, 53, 55, 57, 59, 61; ул. Ломоносова д. 1, 3, 3а, 5; пер. Школьный д. 8, 10, 12, 14, 16) в г. Мирный Архангельской области. |
| 5. Наименование объекта: | ул. Ленина д.51, 53, 55, 57, 59, 61; ул. Ломоносова д. 1, 3, 3а, 5,; пер. Школьный д. 8, 10, 12,14,16 в г. Мирный Архангельской области. |
| 6. Расположение объекта: | 164170, Архангельская область, г. Мирный |
| 7. Вид строительства: | Новое строительство |
| 8. Назначение объекта: | Пищеприготовление |
| 9. Требования к производству работ: | До начала оказания услуг предоставить заказчику копии Свидетельства саморегулирующей организацией о допуске к работам по строительному контролю - строительный контроль за общестроительными работами (12.3,12.5), строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения (15.3, 19.1, 19.7,19.8,19.10), утвержденными Приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г. Обеспеченность группы строительного контроля собственными средствами измерений и испытательным оборудованием, прошедшим метрологический контроль (по потребности). Еженедельный и ежемесячный отчет Заказчику в согласованный день. |
| 10. Состав работ: |  Исполнитель оказывает нижеперечисленные услуги: - организует изучение места проведения работ на предмет подтверждения отсутствия факторов, опасных для здоровья людей; - получает разрешение соответствующих эксплуатационных органов на использование на период проведения строительно-монтажных работ действующих коммуникаций, источников, водо- и энергоснабжения; - согласовывает с Заказчиком перечень лиц, которые от имени Заказчика будут уполномочены осуществлять функции Заказчика и строительного контроля для проведения строительно-монтажных работ и проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы и выдавать предписания о прекращении или временной приостановке работ. Численность персонала, осуществляющего функции Заказчика и строительного контроля по объекту обосновывается расчетом трудозатрат в соответствии с выполняемыми функциями; - обеспечивает контроль проведения строительно-монтажных работ и проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования и делает об этом запись в «Общем журнале работ» и индивидуальном журнале технического надзора за производством работ; - выезжает на Объект строительства в соответствии с Календарным планом работ и План - графиком работ для определения соответствия выполненных работ проекту. Все замечания или отступления от проекта заносятся Исполнителем в Общий журнал работ и индивидуальный журнал технического надзора за производством работ. - регистрирует в государственных контролирующих органах должностных лиц, ответственных за проведение работ повышенной опасности и соблюдение специальных требований поднадзорных служб; - получает разрешение на выполнение строительно-монтажных работ; - сообщает Подрядчику установленные места складирования и вывоза мусора, материалов от разборки, точки подключения и передает разрешения на подключение к действующим сетям энергоснабжения, водоснабжения, канализации и др.; - представляет на утверждение Заказчику графики выполнения работ Подрядчиком; - проверяет наличие необходимых лицензий и сертификатов у исполнителей работ и поставщиков материалов; - устанавливает порядок ведения исполнительной и производственной документации, не предусмотренной непосредственно нормативными документами, и сообщает об этом Подрядчику и Заказчику; - согласовывает с Заказчиком и Подрядчиком конкретный состав приемосдаточной исполнительной документации, необходимой для приемки объекта в эксплуатацию; - осуществляет строительный контроль, соответствие объема, стоимости и качества работ проектам, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ и делает об этом запись в «Общем журнале работ» и индивидуальном журнале технического надзора за производством работ; - контролирует выполнение графика производства работ Подрядчиком; - участвует в приемке от Подрядчика законченных работ; - производит освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций и делает об этом запись в «Общем журнале работ» и индивидуальном журнале технического надзора за производством работ; - осуществляет контроль качества и соблюдения технологии производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования и делает об этом запись в «Общем журнале работ» и индивидуальном журнале технического надзора за производством работ; - проводит проверку соответствия производимых строительных и монтажных работ рабочей документации и требованиям строительных норм и правил и делать об этом запись в «Общем журнале работ»; - своевременно решает вопросы, связанные с необходимостью внесения изменений в проектную документацию в соответствии с требованиями ГОСТ Р «Основные требования к проектной и рабочей документации» и контролирует их исполнение; - проверяет объемы выполненных строительно-монтажных работ по объекту с представлением Заказчику следующих документов, подписанных и заверенных печатью: 2 экземпляра КС-6а "Журнал учета выполненных работ", 4 экземпляра справки стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, 2 экземпляра актов приемки выполненных работ по форме № КС-2, счет-фактуру; - при обнаружении отступления от проекта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, по согласованию с Заказчиком дает предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов и вносит предложения Заказчику о предъявлении виновной стороне предусмотренных санкции; - представляет Заказчику документы, необходимые для приемки выполненных работ Подрядчиком; - ведет оперативный учет, составляет и представляет отчетность в установленном порядке об использовании выделяемых на строительство средств; - представляет по запросу Заказчика информацию о ходе строительства и расходовании финансовых и иных материальных ресурсов; - проводит анализ затрат по видам работ и услуг и принимает меры по эффективному использованию выделяемых Заказчиком ресурсов, обеспечивает контроль за расходованием денежных средств и списанием материальных ресурсов; - дает разъяснения по техническим и финансовым вопросам государственным контролирующим органам; - участвует в проверках, проводимых органами государственного надзора, а также Заказчиком; - извещает органы государственного надзора о выявленных случаях аварийного состояния на объекте строительства; - осуществляет контроль исполнения Подрядчиком предписаний государственных надзорных органов и авторского надзора, требований Заказчика в части безопасных методов ведения строительства, качества работ, используемых материалов и строительных конструкций; - осуществляет проверку исполнительной документации представляемой Подрядчиком для сдачи объекта; - участвует в комиссии по приемке объекта. |
| 11. Требования к организации, выполняющей строительный контроль:. | 1.Наличие документов, подтверждающих прохождение аттестации специалистов подрядной организации по промышленной безопасности в соответствии с ФЗ № 116-97. 2.Наличие у лица, выполняющего строительный контроль, утвержденных производственных удостоверений по охране труда и пожарной безопасности. |
| 12. Требования к качеству работ, их безопасности: | СМР выполнить в соответствии с выполнить с требованиями следующей нормативно-технической документации: СНиП 12-01-2004, СП 42-101-2003, СП 42-102-2004, СП 42-103-2003, ПБ 12-529-03, СНиП 42-01-2002, СНиП 2.07.01-89*, ГОСТ 14782-86, ГОСТ 7512-82*, «Правила охраны газораспределительных сетей» (утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878); ФЗ-№ 116-97; Градостроительного кодекса (РФ, Арх. области.). Исполнительную документацию предоставить заказчику в трех экземплярах в полном соответствии: - п.10.6.2 СНиП 42-01-2002; п.3.3.48 ПБ 12-529-03; РД 153-39.4-091-01; СП 42-101-2003; СП 42-102-2004; СП 42-103-2003; ГОСТ Р 51872-2002; РД 11-02-2006; РД 11-05-2007, СНиП 3.01.03-84 |
| 13. Инженерное обеспечение: | До начала работ Исполнитель предоставляет информацию о количестве и готовности производственных ресурсов, необходимых для производства работ. |
| 14. Срок выполнения работ: | Начало оказания услуг: со дня подписания муниципального контракта; Окончание оказания услуг: дата подписания акта о приемке выполненных подрядчиком СМР по ул. Ленина д.51, 53, 55, 57, 59, 61; ул. Ломоносова д. 1, 3, 3а, 5; пер. Школьный д. 8, 10,12,14,16 в г. Мирный Архангельской области. |

Ведущий специалист отдел ЖКХ

В. А. Гоголевский

Приложение № 2 к муниципальному контракту

№ ______ от «__» ____________2010 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

оказания услуг по осуществлению контроля строительства и принятия от имени заказчика решений во взаимоотношениях с подрядчиком по объекту по объекту «Перевод жилищного фонда на природный газ» (Перевод на природный газ жилых домов по ул. Ленина д. 51,53,55,57,59,61; ул. Ломоносова д. 1, 3, 3а, 5; пер. Школьный д.,8,10,12,14,16) в г. Мирный Архангельской области.

| №, п/п | Наименование работ по контракту и основные этапы его выполнения: | Срок выполнения (начало-окончание) месяц: | Расчетная цена этапа, руб.: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ВСЕГО: |  |  |

Заказчик:                                                                        Исполнитель:

Начальник МУ «Управление

архитектуры, строительства и ЖКХ»

________________ И. В. Майданович

Приложение № 3 к муниципальному контракту

№ ___ от «___» __________ 2010 г.

ПЛАН-ГРАФИК

оказания услуг по осуществлению контроля строительства и принятия от имени заказчика решений во взаимоотношениях с подрядчиком по объекту по объекту «Перевод жилищного фонда на природный газ» (Перевод на природный газ жилых домов по ул. Ленина д. 51,53,55,57,59,61; ул. Ломоносова д. 1, 3, 3а, 5; пер. Школьный д.,8,10,12,14,16) в г. Мирный Архангельской области.

| № п/п | Должность | Рабочих дней на 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | всего |

Заказчик:

Начальник МУ «Управление

архитектуры, строительства и ЖКХ»

________________ И. В. Майданович

Исполнитель:

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Приложение №4 к муниципальному контракту

№ ____ от «___» ____________ 2010 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА

оказания услуг по осуществлению контроля строительства и принятия от имени заказчика решений во взаимоотношениях с подрядчиком по объекту по объекту «Перевод жилищного фонда на природный газ» (Перевод на природный газ жилых домов по ул. Ленина д. 51,53,55,57,59,61; ул. Ломоносова д. 1, 3, 3а, 5; пер. Школьный д.,8,10,12,14,16) в г. Мирный Архангельской области..

(форма)

| № п\п | Наименование выполняемых работ | Исполнители |  | Кол-во человеко-дней | Средняя заработная плата за 1 день, руб. | Сумма затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | должности |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| ЕСН% |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы от основной заработной платы |  | % |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Плановые накопления |  | % |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Командировочные затраты (с учетом водителя) |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |
| Всего по смете включая НДС |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:

Начальник МУ «Управление

архитектуры, строительства и ЖКХ»

________________ И. В. Майданович

Исполнитель:

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Приложение № 5 к муниципальному контракту

№ ____ от «___» ____________ 2010 г.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ РАБОТЫ

(форма)

| Наименование работ по контракту и основные этапы его выполнения | Должность (фамилия, имя, отчество) | Дата |  | Подпись представителя заказчика | Перечень вопросов решенных в рамках строительного надзора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | приезда | отъезда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Заказчик:

Начальник МУ «Управление

архитектуры, строительства и ЖКХ»

________________ И. В. Майданович

Исполнитель:

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________