Приложение №3

к долгосрочной целевой программе

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в муниципальном образовании «Мирный»

на 2011-2014 годы» утверждённой постановлением

администрации Мирного от 15 октября 2010 года № 2067

в редакции постановления администрации Мирного

от «08» декабря  2010 г. № 2620

Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципального образования «Мирный» на 2010-2014 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1. Формирование энергосберегающего поведения, информационная поддержка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Пропаганда энергосберегающего поведения | МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение удельного потребления электрической, тепловой энергии и воды в коммунально-бытовой сфере населением муниципального образования «Мирный» |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 285 | 0 | 85 | 100 | 100 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Всего по разделу | 285 | 0 | 85 | 100 | 100 |  |
| 2. Обязательные энергетические обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Обязательные энергетические обследования (энергоаудит) зданий бюджетных учреждений муниципального образования «Мирный» | МУ «Управление социальной политики и здравоохранения администрации Мирного» | Муниципальный бюджет | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | Подготовка рекомендаций и мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|  | МУЗ ЦГБ |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 |  |
|  | ДС «Лесная поляна» |  | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | МОУ ДОД ДШИ |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | МУ «Отдел образования» |  | 1700 | 600 | 1100 | 0 | 0 |  |
|  | МОУ СОШ №1 |  | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | МОУ ОСОШ №2 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | МОУ СОШ №3 |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | МОУ СОШ №4 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | МОУ СОШ №12 |  | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 |  |
|  | МДОУ №1 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | МДОУ №2 |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | МДОУ №3 |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | МДОУ №4 |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | МДОУ №5 |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | МДОУ №6 |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | МДОУ №8 |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | МОУ ДОД ДДТ |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | ОВД ЗАТО Мирный |  | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 |  |
|  | Администрация Мирного |  | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 |  |
|  |  | Всего по разделу | 4100 | 1600 | 2500 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 4100 | 1600 | 2500 | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. Поэтапный переход на отпуск потребителям энергоресурсов и воды в соответствии с показаниями приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Оснащение многоквартирных жилых домов муниципального образования «Мирный» коллективными (общедомовым) и индивидуальными приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды | МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ» | Местный бюджет | 42362 | 18400 | 23962 | 0 | 0 | Организация оплаты за фактически потреблённый объём энергетических ресурсов на границе балансовой принадлежности потребителя и ресурсоснабжающей организации |
|  |  |  | 14579 | 14579 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 3821 | 3821 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 23962 | 0 | 23962 | 0 | 0 |  |
|  | МУ «Комитет управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами»; МУП «Мирнинская ЖКК» собственники и наниматели жилых помещений | Внебюджетные источники | 32778 | 32778 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 10760 | 10760 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 2840 | 2840 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 19178 | 19178 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого по п.3.1 | 75140 | 51178 | 23962 | 0 | 0 |  |
| 3.2. Оснащение (поверка) бюджетных учреждений муниципального образования «Мирный» приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и воды | МУ «Управление социальной политики и здравоохранения администрации Мирного»; | Местный бюджет | 477 | 0 | 75 | 42 | 360 | Экономия тепловой энергии на 1950 Гкал; Экономия электроэнергии на 267,039 тыс. кВт*час; Экономия воды на 15440 куб. м; Всего экономия 8218,231 тыс. рублей; снижение объема сброса сточных вод на 15155 куб. м; |
|  | МУЗ ЦГБ |  | 265 | 0 | 25 | 40 | 200 |  |
|  | ДС «Лесная поляна» |  | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |  |
|  | МОУ ДОД ДШИ |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |
|  | МУ «ЦБС Мирного» |  | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 0 |  |
|  | МУ «Отдел образования» |  | 695 | 0 | 225 | 70 | 400 |  |
|  | МОУ СОШ №1 |  | 105 | 0 | 25 | 0 | 80 |  |
|  | МОУ ОСОШ №2 |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |  |
|  | МОУ СОШ №3 |  | 65 | 0 | 25 | 0 | 40 |  |
|  | МОУ СОШ №4 |  | 45 | 0 | 25 | 0 | 20 |  |
|  | МОУ СОШ №12 |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |  |
|  | МДОУ №1 |  | 45 | 0 | 25 | 0 | 20 |  |
|  | МДОУ №2 |  | 45 | 0 | 25 | 0 | 20 |  |
|  | МДОУ №3 |  | 45 | 0 | 25 | 0 | 20 |  |
|  | МДОУ №4 |  | 45 | 0 | 0 | 25 | 20 |  |
|  | МДОУ №5 |  | 45 | 0 | 25 | 0 | 20 |  |
|  | МДОУ №6 |  | 45 | 0 | 25 | 0 | 20 |  |
|  | МДОУ №7 |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |  |
|  | МДОУ №8 |  | 65 | 0 | 25 | 0 | 40 |  |
|  | МОУ ДОД ДДТ |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |
|  | ОВД ЗАТО Мирный |  | 85 | 0 | 0 | 25 | 60 |  |
|  | Администрация Мирного |  | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 |  |
|  |  | Итого по п.3.2 | 1383 | 0 | 300 | 137 | 946 |  |
|  |  | Всего по разделу | 76523 | 51178 | 24262 | 137 | 946 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 43745 | 18400 | 24262 | 137 | 946 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 32778 | 32778 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. Снижение объёмов энергопотребления в муниципальных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Мероприятия по энергосбережению, выполняемые в муниципальных учреждениях | МУ «Управление социальной политики и здравоохранения администрации Мирного»; | Местный бюджет | 37640 | 0 | 2073 | 7383 | 28184 | Экономия тепловой энергии на 1950 Гкал; Экономия электроэнергии на 267,039 тыс. кВт*час; Экономия воды на 15440 куб. м; Всего экономия 8218,231 тыс. рублей; снижение объема сброса сточных вод на 15155 куб. м; |
|  | МУЗ ЦГБ |  | 28900 | 0 | 530 | 290 | 28080 |  |
|  | ДС «Лесная поляна» |  | 1688 | 0 | 798 | 885 | 5 |  |
|  | МОУ ДОД ДШИ |  | 6507 | 0 | 239 | 6192 | 76 |  |
|  | МУ «ЦБС Мирного» |  | 543 | 0 | 506 | 16 | 21 |  |
|  | МУ «Отдел образования» |  | 62119 | 0 | 35444 | 19410 | 7265 |  |
|  | МОУ СОШ №1 |  | 4723 | 0 | 1700 | 1452 | 1571 |  |
|  | МОУ ОСОШ №2 |  | 2100 | 0 | 700 | 700 | 700 |  |
|  | МОУ СОШ №3 |  | 5407 | 0 | 2958 | 1460 | 989 |  |
|  | МОУ СОШ №4 |  | 1999 | 0 | 835 | 314 | 850 |  |
|  | МОУ СОШ №12 |  | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 |  |
|  | МДОУ №1 |  | 18080 | 0 | 18040 | 40 | 0 |  |
|  | МДОУ №2 |  | 356 | 0 | 236 | 0 | 120 |  |
|  | МДОУ №3 |  | 5793 | 0 | 4270 | 899 | 624 |  |
|  | МДОУ №4 |  | 375 | 0 | 125 | 125 | 125 |  |
|  | МДОУ №5 |  | 4096 | 0 | 1210 | 2516 | 370 |  |
|  | МДОУ №6 |  | 886 | 0 | 421 | 465 | 0 |  |
|  | МДОУ №7 |  | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 |  |
|  | МДОУ №8 |  | 5755 | 0 | 2860 | 2700 | 195 |  |
|  | МОУ ДОД ДДТ |  | 5199 | 0 | 1739 | 1739 | 1721 |  |
|  | ОВД ЗАТО Мирный |  | 400 | 0 | 100 | 200 | 100 |  |
|  | Администрация Мирного |  | 2245 | 0 | 1795 | 300 | 150 |  |
|  | МУ «МПАСС» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Всего по разделу | 102404 | 0 | 39412 | 27293 | 35699 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 102404 | 0 | 39412 | 27293 | 35699 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по Программе |  | Итого по программе | 183312 | 52778 | 66259 | 27530 | 36745 | Экономия тепловой энергии на 1950 Гкал; Экономия электроэнергии на 267,039 тыс. кВт*час; Экономия воды на 15440 куб. м; Всего экономия 8218,231 тыс. рублей; снижение объема сброса сточных вод на 15155 куб. м; |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 150534 | 20000 | 66259 | 27530 | 36745 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 32778 | 32778 | 0 | 0 | 0 |  |