Приложение № 4

- к решению городского Совета депутатов Мирного

- №69 от 2 декабря 2009 года

Раздел 5. Обоснование необходимости проведения проектно-изыскательских работ (на строительство объектов,  реконструкцию объектов и капитальный  ремонт жилых домов), а также проведения комплексного капитального ремонта жилых домов и капитального ремонта кровель жилых домов  за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету ЗАТО Мирный на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры  закрытых административно-территориальных образований из федерального бюджета в  2009 - 2011 годах.

5.1. Обоснование необходимости проведения проектно-изыскательских работ (на строительство объектов, реконструкцию объектов и  капитальный  ремонт жилых домов) за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету ЗАТО Мирный на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры  закрытых административно-территориальных образований из федерального бюджета в  2009 - 2011 годах

1. Строительство  автомобильного  путепровода  на  пересечении  с  железной  дорогой  на участке станция «Плесецкая»-город Мирный  с  объездной  автодорогой

(проектно-изыскательские работы)

В связи со своим географическим месторасположением (город Мирный расположен в лесной и болотистой местности), обеспечение жизнедеятельности населения города Мирного осуществляется только:

- по автомобильной дороге «Плесецк – Мирный» - поставка продовольственных, промышленных, медицинских и других товаров;

- по железной дороге «Плесецкая – Мирный» - поставка только нефтепродуктов (мазута) для работы городских котельных.

1.   Через ст. Плесецкая Северной железной дороги проходят в сутки:

Всего - 45 пар поездов  (90 поездов в северном и южном направлениях).

В том числе:

а) пассажирских поездов:

- максимальное количество по летнему расписанию 2008 года - 12 пар поездов (24 поездов в северном и южном направлениях);

- по зимнему расписанию 2007-2008 года - 7 пар поездов (14 поездов в северном и южном направлениях);

- среднее количество за год - 10 пар поездов (20 поездов в северном и южном направлениях).

б) грузовых поездов:

- среднее количество - 35 пар поездов (70 поездов в северном и южном направлениях).

2.	Время закрытия переезда «Северный»:

- 10 минут для пропуска грузового поезда;

- 15-20 минут для пропуска пассажирского поезда в зависимости от времени остановки поезда на станции в соответствии с расписанием и направления движения, среднее время закрытия - 17 минут.

- 5 часов в сутки для выполнения маневровых работ в зоне которых расположен переезд «Северный».

3.	Среднее расчетное время закрытия переезда «Северный» в сутки:

- для пропуска пассажирских поездов - 17*20  = 340 мин. = 5 час. 40 мин.;

- для пропуска грузовых поездов - 10*70 = 700 мин.= 11час. 40 мин.;

- для выполнения маневровых работ - 5 час.

Всего: 5час.40мин.+ 11час.40мин.+ 5час. = 21час.40мин.

С учетом одновременного пропуска поездов в двух направлениях через станцию переезд «Северный» может быть закрыт от 19 до 21 часа в сутки.

В связи с возросшим  железнодорожным и автомобильным движением, существующий железнодорожный переезд, находящийся к тому же в зоне движения маневровых тепловозов ст. Плесецкая, не обеспечивает необходимой пропускной способности, что приводит к постоянным автомобильным пробкам.    В соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.10.98 года № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне», город Мирный относится к 3-ей группе по гражданской обороне, как закрытое административно-территориальное образование. В соответствии с «Правилами эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», утвержденными постановлением Правительства от 22.06.04 года № 303, население города Мирный в особый период должно быть эвакуировано (пункт 2 Правил) в безопасные районы. На проведение эвакуационных мероприятий по плану отводится около суток. Всего планируется отправить около 20 пеших и более 100 автомобильных колонн. Следование автомобильных колонн через каждые 15 – 20 минут после развертывания сборных эвакуационных пунктов. Эвакуационные мероприятия могут осуществляться только по автомобильной дороге «Плесецк – Мирный».  Из-за длительного закрытия железнодорожных переездов в п. Плесецк, сроки эвакуации будут значительно увеличены (минимум на 15 – 20 часов).

Проведение проектно-изыскательских работ на строительство  автомобильного  путепровода  на  пересечении  с  железной  дорогой  на участке станция «Плесецкая»-город Мирный  с  объездной  автодорогой позволит осуществить строительство объекта в рамках выполнения мероприятия федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы».

2. Завершение  строительства школы с крытым бассейном в м/р-не №2

(проектно-изыскательские работы)

В Мирном функционирует 4 средних общеобразовательных школы  и  одна открытая сменная общеобразовательная школа:

1. МОУ СОШ № 1  находится  в  северной  части  1-го  микрорайона,  введена  в  эксплуатацию  в  1964  году.  Общая  площадь  образовательного  учреждения  составляет  4496,33  кв. м.,  где:

-  здание  средней  школы – 3471,43  кв. м

-  здание  хозяйственного  корпуса – 3000,5  кв. м.

-  здание  мастерских – 724,4  кв. м.

Численность  учащихся  на  01.09.2008 г.  составляет  451  чел.,  количество  классов – 23,  из  них:

-  1  ступень  обучения – 8  классов  (166  учащихся)

-  2  ступень  -  11  классов  (210  учащихся)

-  3  ступень – 4  класса  (75  учащихся)

Отдельное  здание для  осуществления  обучения  учащихся  1  ступени  отсутствует.  Норматив  удельных  показателей  общей  площади  образовательного  учреждения равен  9,27  кв. м,  т. е.  более  чем  в  2-а  раза  меньше  минимального  норматива  21,36  кв. м  определенного  в  соответствии  с  «Методикой  определения  потребности  субъектов  РФ  в  объектах  социальной  инфраструктуры»  (Одобрена  распоряжением  Правительства  РФ  от  19.10.1999 г. № 1683-р)  и  «Социальными  нормами  и  нормативами»  (в  редакции  распоряжения  Правительства  РФ  от  14.07.2001г.)

МОУ СОШ № 1 не  отвечает  санитарно-эксплуатационным  нормам  по  фактической  загрузке  и  обеспечению  минимальных  нормативных  потребностей  населения.

2. МОУ СОШ № 3 находится  в южной  части  1-го  микрорайона,   введена  в  действие  в  1968  году. Общая  площадь  образовательного  учреждения  составляет  2156  кв. м.

Численность  учащихся  на  01.09.2008 г.  составляет  614  чел.,  количество  классов – 28,  из  них:

-  1  ступень  обучения – 11  классов  (267  учащихся)

-  2  ступень  -  12  классов  (257  учащихся)

-  3  ступень – 5 классов  (90  учащихся)

Отдельное  здание для  осуществления  обучения  учащихся  1  ступени  отсутствует.  Норматив  удельных  показателей  общей  площади  образовательного  учреждения равен  3,25  кв. м,  т. е.  более  чем  в  7  раз  меньше  минимального  норматива  21,36  кв. м  определенного  в  соответствии  с  «Методикой  определения  потребности  субъектов  РФ  в  объектах  социальной  инфраструктуры»  (Одобрена  распоряжением  Правительства  РФ  от  19.10.1999 г. № 1683-р)  и  «Социальными  нормами  и  нормативами»  (в  редакции  распоряжения  Правительства  РФ  от  14.07.2001г.)

МОУ СОШ № 3 не  отвечает  санитарно-эксплуатационным  нормам  по  фактической  загрузке  и  обеспечению  минимальных  нормативных  потребностей  населения.

3.  МОУ СОШ № 12 находится в  центральной  части  города  (4-й  квартал),  введена  в  действие  в  1960  году.   Капитальный  ремонт  основного  здания  школы  проведен  в  2005  г.   Общая  площадь  образовательного  учреждения  составляет  5926  кв. м. .,  где:

-  здание  средней  школы –  3979  кв. м

-  здание  служебного  корпуса  на  8  кл. – 1705  кв. м.

-  здание  мастерских – 242  кв. м.

Численность  учащихся  на  01.09.2008 г.  составляет  715  чел.,  количество  классов – 30,  из  них:

-  1  ступень  обучения – 13  классов  (324 учащихся)

-  2  ступень  -  12  классов  (293  учащихся)

-  3  ступень – 5  классов  (98  учащихся)

Норматив  удельных  показателей  общей  площади  образовательного  учреждения   для  1  ступени  обучения равен  5,23  кв. м,  т. е.  более  чем  в  3  раза  меньше  минимального  норматива  17,53  кв. м  определенного  в  соответствии  с  «Методикой  определения  потребности  субъектов  РФ  в  объектах  социальной  инфраструктуры»  (Одобрена  распоряжением  Правительства  РФ  от  19.10.1999 г. № 1683-р)  и  «Социальными  нормами  и  нормативами»  (в  редакции  распоряжения  Правительства  РФ  от  14.07.2001г.)

Норматив  удельных  показателей  общей  площади  образовательного  учреждения равен  7,92  кв. м,  т. е.  более  чем  в  3  раза  меньше  минимального  норматива  21,36  кв. м  определенного  в  соответствии  с  «Методикой  определения  потребности  субъектов  РФ  в  объектах  социальной  инфраструктуры»  (Одобрена  распоряжением  Правительства  РФ  от  19.10.1999 г. № 1683-р)  и  «Социальными  нормами  и  нормативами»  (в  редакции  распоряжения  Правительства  РФ  от  14.07.2001г.)

МОУ СОШ № 12 не  отвечает  санитарно-эксплуатационным  нормам  по  фактической  загрузке  и  обеспечению  минимальных  нормативных  потребностей  населения.

4. МОУ СОШ № 4 находится на  севере 5-го  микрорайона  города, введена  в  действие  в  1984  году.  Общая  площадь  образовательного  учреждения  составляет  11831  кв. м.,

Численность  учащихся  на  01.09.2008 г.  составляет  841  чел.,  количество  классов – 32,  из  них:

-  1  ступень  обучения – 15  классов  (405  учащихся)

-  2  ступень  -  13 классов  (336  учащихся)

-  3  ступень – 4  классов  (100  учащихся)

Отдельное  здание для  осуществления  обучения  учащихся  1  ступени  отсутствует.  Норматив  удельных  показателей  общей  площади  образовательного  учреждения равен  15,07  кв. м,  т. е. не  значительно  меньше  минимального  норматива  21,36  кв. м  определенного  в  соответствии  с  «Методикой  определения  потребности  субъектов  РФ  в  объектах  социальной  инфраструктуры»  (Одобрена  распоряжением  Правительства  РФ  от  19.10.1999 г. № 1683-р)  и  «Социальными  нормами  и  нормативами»  (в  редакции  распоряжения  Правительства  РФ  от  14.07.2001г.)

МОУ СОШ № 4   отвечает  санитарно-эксплуатационным  нормам  по  фактической  загрузке  и  обеспечению  минимальных  нормативных  потребностей  населения.

В  соответствии  с  «Методикой  определения  потребности  субъектов  РФ  в  объектах  социальной  инфраструктуры»  (Одобрена  распоряжением  Правительства  РФ  от  19.10.1999 г. № 1683-р)  и  «Социальными  нормами  и  нормативами»  (в  редакции  распоряжения  Правительства  РФ  от  14.07.2001г.)  нормативная  потребность  в  общеобразовательных  учреждениях  определяется  на  основе:

1)  норматива  числа  мест  в  образовательных  учреждениях,  рассчитываемого  исходя  из  численности  жителей  (85  мест  на  100  детей  в  городе).  В  городе  проживает  3175  детей  в  возрасте  от 7 до 17  лет, т. е.  в  образовательных  учреждениях  должно  быть  2765  мест.

2)   нормативов  удельных  показателей  общей  площади  образовательных  учреждений  1, 3 и3  ступеней  обучения,  которые  в  МОУ  СОШ  № 1, № 3  и  № 12  значительно  ниже  минимально  допустимых.

С  учетом  данных  о  мощности  (пропускной  способности)  действующих  образовательных  учреждений  в  городе,  социальных  норм  и  нормативов,  одобренных  распоряжением  Правительства  РФ  от  3  июля  1996 г.  №  1063-р,  стандартов  представления  соответствующих  социальных  услуг,  прогноза  роста  численности  детей  в  связи  с  наметившейся  тенденцией  увеличения  рождаемости  в  городе,  учитывая  превышение  наполняемости  МОУ СОШ № 1, № 12  и  № 3,  что  здания  общеобразовательных  учреждений  МОУ  СОШ  № 1  полностью  не  соответствует  санитарно – гигиеническим  требованиям  СанПин  2.4.2.1178-02,  учитывая  необходимость  проведения  капитального  ремонта  МОУ СОШ №1  и № 3  (возникнет  необходимость  закрытия  одной из  школ  для  постановки  её  на  капитальный  ремонт)  и  отсутствие  других  общеобразовательных  учреждений  на  территории  1-го  и  2-го  мкр.,  строительство  средней  школы  во  2-м  мкр.  необходимо.

По  завершению  строительства  новой  школы  во  2-м  микрорайоне  МОУ СОШ №1  планируется  перевести  в    здание  новой школы.  Существующее  здание  МОУ СОШ № 1 поставить  на  капитальный  ремонт,  а  после  проведения    капитального  ремонта  здания  перевести  в  него  МОУ  ОСОШ  № 2.

Наличие крытого бассейна при школе решит проблему организации работы спортивных секций по плаванию. В 2007-2008 учебном году в городе работает 10 групп по  плаванию (178 учащихся). Учебные и  тренировочные  занятия в соответствии с договором проводятся в спортивном комплексе «Звезда». Стоимость 1 часа (при организации соревнований  - 1666руб.), количество дорожек для организации и проведения занятий не удовлетворяет потребности обучающихся. Условия для занятий плаванием на уроках физической культуры в ОУ не  проводятся из-за перегруженности городского бассейна.

Строительство  новой  школы  во  2-м  микрорайоне позволит пропускную способность  действующих  образовательных  учреждений  в  городе,  социальные  нормы  и  нормативы, стандарты  представления  соответствующих  социальных  услуг  привести  в  соответствие с  распоряжением  Правительства  РФ  от  3  июля  1996 г.  №  1063-р.

Проведение проектно-изыскательских работ на завершение  строительства школы с крытым бассейном в м/р-не №2 позволит осуществить строительство объекта в рамках выполнения мероприятия федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы».

3. Реконструкция зданий жилищного фонда (реконструкция фасадов)

(проектно-изыскательские работы)

Наружные стены панельных жилых домов, построенных в 1967-1980 годах  не отвечают современным требованиям по теплопередаче (СНиП II-3-79* издание 1998г.), требуют ремонта и дополнительного утепления в соответствии с современными техническими нормами и требованиями. Дверные блоки балконов, оконные блоки в жилых домах по продолжительности эксплуатации (приложение 3 ВСН 58-88р) вышли за установленные сроки их эффективной эксплуатации и требуют замены на новые, отвечающие современным техническим нормам и требованиям. Балконные плиты в большинстве домов разрушены до арматуры и требуют восстановления для безопасности жителей. Для своевременного проведения работ по утеплению фасадов жилых домов, замене оконных и балконных блоков, восстановлению балконных плит необходимо выполнить проектно-изыскательские работы по реконструкции фасадов жилых домов.

Проведение проектно-изыскательских работ на реконструкцию зданий жилищного фонда (реконструкция фасадов) позволит осуществить выполнение мероприятий  в рамках федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы».

4.   Комплексный капитальный ремонт двухэтажных жилых домов

(проектно-изыскательские работы)

В  городе  всего  числится  на  учете  171  жилой  дом  общей  площадью  415379  кв. м.,  из  них  15  домов 1958-1959  годов  постройки – двухэтажные с деревянным перекрытием и покрытием. По результатам обследования вышеуказанные дома подлежат комплексному капитальному ремонту. 7 домов отремонтированы. В 5 жилых домах планируется провести комплексный капитальный ремонт в 2011 году, для чего необходимо выполнить проектно-изыскательские работы, разработать проектно-сметную документацию, получить положительное заключение государственной экспертизы.

Проведение проектно-изыскательских работ на комплексный капитальный ремонт двухэтажных жилых домов позволит осуществить выполнение мероприятий в рамках «Комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО Мирный на 2009-2011годы».

5. Строительство 4-х 110-квартирных жилых домов в микрорайоне №2 (1 дом)

(проектно-изыскательские работы)

В  городе  всего  числится  на  учете  171  жилой  дом  общей  площадью  415379  кв. м.,  из  них  12  домов 1960  года  постройки – брусчатые,  которые  отнесены  к  категории  ветхого  жилья.  Площадь  брусчатых  домов составляет  4368  кв. м. Строительство нового жилья в городе не велось с 1996 года. По состоянию на 01.09.2009 г. в жилищном отделе Администрации Мирного в списке граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма из муниципального жилищного фонда, числится 503 семьи

Для  обеспечения  данной  категории  граждан   (1959  чел) жильем  необходимо  ввести  в  эксплуатацию дополнительно  35262  кв. м  жилья.

После  ввода  в  эксплуатацию  2-х  110-кв.  жилых  домов  общая  площадь    жилого  фонда в городе  увеличится  на  11726  кв. м.,  количество  квартир  увеличится:

-  однокомнатных  на  64 кв.

-  двухкомнатных  на  68  кв.

-  трехкомнатных  на  68  кв.

- четырехкомнатных на 20 кв.

В целях обеспечения жителей города жильем и для обеспечения выполнения мероприятий ФЦП «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы» в 2011-2012 годах необходимо в 2010 году выполнить проектно-изыскательские работы и разработать проектно-сметную документацию на строительство еще одного дома в микрорайоне №2.

6. Строительство 2 детских садов по 280 мест каждый в микрорайоне №2 (1 сад)

(проектно-изыскательские работы)

В июне 2002 года были созданы 8 муниципальных дошкольных образовательных учреждений на базе переданных из ведомства Министерства обороны 8 детских садов. Проектная вместимость МДОУ составляет 1346 детей.

На 01.09.09г. количество детей, зарегистрированных в очереди, составляет   960 человек. Готовы посещать детские сады 530 человек.

В сложившейся ситуации строительство нового детского сада на 280 мест во 2-м микрорайоне с учетом ввода в эксплуатацию двух 110-квартирных жилых домов и малосемейного общежития позволит сократить очередь на 280 человек.

Для решения вопроса и обеспечения выполнения мероприятий ФЦП «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы» в 2011-2012 годах необходимо в 2010 году выполнить проектно-изыскательские работы и разработать проектно-сметную документацию на строительство одного детского сада в микрорайоне №2.

7. Реконструкция городских сетей теплоснабжения

(проектно-изыскательские работы)

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет  106 км. Износ тепловых сетей составляет 49,4%.

По результатам гидравлических расчетов и проведенной оценкой энергоэффективности режимов эксплуатации и наладки системы теплоснабжения с учетом планируемых строительством объектов ФЦП по линии Министерства обороны: спортивно-оздоровительный комплекс, хирургический корпус госпиталя, стадион с лыжной базой, необходима реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров труб и способа их прокладки. Для обеспечения выполнения мероприятий ФЦП «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы»в 2011-2012 годах в 2010 году необходимо выполнить проектно-изыскательские работы и разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию городских сетей теплоснабжения.

8. Реконструкция городской системы канализации

(проектно-изыскательские работы)

Сеть напорных коллекторов из чугунных и стальных труб общей протяженностью 12950 м проложена с 1963 по 1986 годы, физический износ составляет 76,2%. Вторые (дублирующие) линии напорных коллекторов от КНС до очистных сооружений проложены не были, несколько КНС подключены к линиям напорных коллекторов последовательно. Выход из строя линии напорного коллектора приведет к возникновению чрезвычайной ситуации. Сеть городской самотечной канализации введена в эксплуатацию в период с 1961 по 1986 годы. Физический износ составил 81,8%. Канализационная самотечная сеть выполнена из керамических и чугунных труб диаметром 150-200 мм, ее протяженность составляет 76442 м. Срок службы чугунных труб составляет 40 лет, керамических – 25 лет. С учетом увеличения нагрузок от строящихся зданий и комплексов необходимо выполнить реконструкцию части напорных коллекторов и самотечной канализации с прокладкой ПВХ трубопроводов. Для обеспечения выполнения мероприятий ФЦП «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы» в 2011-2012 годах необходимо в 2010 году выполнить проектно-изыскательские работы и разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию городской системы канализации.

9. Реконструкция системы электроснабжения города

(реконструкция СЭС многоквартирных жилых домов)

(проектно-изыскательские работы)

Основная часть жилищного фонда города введена в эксплуатацию в 1959-1967 годах. В связи с введением в действие в 2007 году новых Правил устройства электроустановок  (ПУЭ, 7 издание), наличием в квартирах большого количества современной бытовой техники, системы электроснабжения многоквартирных жилых домов не соответствуют современным требованиям безопасности. Во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций (замыкания электропроводки, пожаров) возникает острая необходимость проведения реконструкции систем электроснабжения многоквартирных домов. Для обеспечения выполнения мероприятий ФЦП «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы» 2011 года необходимо в 2010 году выполнить проектно-изыскательские работы и разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию системы электроснабжения города (реконструкция систем электроснабжения многоквартирных жилых домов).

10. Реконструкция городских автомобильных дорог

(проектно-изыскательские работы)

В муниципальную собственность в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 24.06.1999 года № 995-р были приняты автомобильные дороги с твердым покрытием протяженностью 16,318 км и межквартальные проезды протяженностью 15,348 км.

Сложные климатические условия региона (резкое изменение температуры воздуха, более чем полугодовой снежный покров и т.д.) приводят к быстрому разрушению дорожного покрытия. Состояние автомобильных дорог ЗАТО не соответствует требованиям, предъявляемым нормативными и методическими документами:

- ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;

- ГОСТ Р 52289-2004. Технические средства организации дорожного движения . Правила применения;

- Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (письмо Росавтодора от 17.03.2004г. № ОС-28/1270-ис).

В настоящее время на учете в ГИБДД состоит более 6000 автомобилей, средняя интенсивность движения по улицам города составляет 2508 авт./сут.

Для обеспечения реализации мероприятия ФЦП «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы» по реконструкции городских автомобильных дорог в 2011-2012 годах необходимо выполнить проектно-изыскательские работы в 2010 году по пяти улицам с наибольшей интенсивностью движения с уширением дорожного покрытия: ул. Неделина, ул. Овчинникова, ул. Ломоносова, ул. Мира, ул. Гагарина, ул. Степанченко.

5.2. Обоснование необходимости проведения комплексного капитального ремонта жилых домов и капитального ремонта кровель жилых домов за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету ЗАТО Мирный на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры  закрытых административно-территориальных образований из федерального бюджета

в  2009 - 2011 годах.

- Комплексный капитальный ремонт двухэтажных жилых домов

Двухэтажные кирпичные жилые дома по улице Ленина 29; Мира 4, 6, 8; Овчинникова 6; введены в эксплуатацию в 1962 году и с 2001 года находятся в муниципальной собственности. По результатам обследования состояние некоторых несущих конструкций неудовлетворительное.  В целях сохранения жилищного фонда и обеспечения благоприятных условий для проживания  необходимо выполнить комплексный капитальный ремонт вышеперечисленных жилых зданий.

- Капитальный ремонт кровель жилых домов

Жилые дома  центральной части города введены в эксплуатацию с 1961 по 1964 годы и с 2001 года находятся в муниципальной собственности. Капитальный ремонт кровель не проводился. По результатам обследования кровли зданий находятся в ограниченно работоспособном состоянии. Текущие ремонты должного результата не дали. Из-за ветхости кровельного покрытия ежегодно в период весеннего таяния снега происходят заливы квартир верхних этажей, что приводит к порче отделки помещений и мебели, появлению плесени и грибка, созданию антисанитарных условий проживания. В целях сохранения жилищного фонда и обеспечения благоприятных условий проживания необходимо проведение работ  по капитальному ремонту кровель жилых домов.

5.3. Потребность в средствах для финансирования расходов на проведение проектно-изыскательских работ (на строительство объектов; реконструкцию объектов: зданий жилищного фонда, городских сетей теплоснабжения, городской системы канализации, системы электроснабжения города, городских автомобильных дорог; капитальный ремонт жилых домов), комплексного капитального ремонта жилых домов и капитального ремонта кровель жилых домов за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету ЗА ТО Мирный на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований из федерального бюджета в 2009-2011 годах

(тысяч рублей)

| Nn/n | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство автомобильного путепровода на | Организации-исполнители | Общий объем средств | 36376,3 | 36376,3 | - | - |
|  | пересечении с железной |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | дорогой на участке станция Плесецкая - г. Мирный с объездной автодорогой -проектно-изыскательские работы |  | межбюджетные трансферты | 36376,3 | 36376,3 | - | - |
| 2. | Завершение строительства школы с крытым бассейном в | Организации-исполнители | Общий объем средств | 24332,1 | 24332,1 | - | - |
|  | микрорайоне №2 -проектно- |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | изыскательские работы |  | межбюджетные трансферты | 24332,1 | 24332,1 | - | - |
| 3. | Реконструкция зданий жилищного фонда | Организации-исполнители | Общий объем средств | 23610 | 23610 | - | - |
|  | (реконструкция фасадов) - |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | проектно-изыскательские работы |  | межбюджетные трансферты | 23610 | 23610 | - | - |

| 4. | Комплексный капитальный ремонт двухэтажных жилых домов (Мира 4,6,8; Овчинникова 4,6; Пушкина 5,9; Ленина 29) - проектио-изыскательские работы | Организации-исполнители | Общий объем средств | 6557,6 | 6557,6 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты | 6557,6 | 6557,6 | - | - |
| 5. | Строительство 4-х 110-квартирных жилых домов в микрорайоне № 2 (1 дом) -проектно-изыскательские работы | Организации-исполнители | Общий объем средств | 1272,7 | - | 1272,7 | - |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  | - —-- |
|  |  |  | межбюджетные трансферты | 1272,7 | - | 1272,7 | - |
| 6. | Строительство 2 детских садов по 280 мест каждый в микрорайоне № 2 (1сад) -проектно-изыскательские работы | Организации-исполнители | Общий объем средств | 3203,0 | - | 3203,0 | - |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты | 3203,0 | - | 3203,0 | - |
| 7. | Реконструкция городских сетей теплоснабжения проектно-изыскательские работы | Организации-исполнители | Общий объем средств | 3277,0 | - | 3277,0 | - |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты | 3277,0 | - | 3277,0 | - |
| 8. | Реконструкция городской системы канализации-проектно-изыскательские работы | Организации-исполнители | Общий объем средств | 6378,2 | - | 6378,2 | - |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты | 6378,2 |  | 6378,2 |  |

| 9. | Реконструкция системы электроснабжения города (реконструкция СЭС многоквартирных жилых домов) - проектно-изыскательские работы | Организации-исполнители | Общий объем средств | 9427,3 | - | 9427,3 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты | 9427,3 |  | 9427,3 |  |
| 10. | Реконструкция городских автомобильных дорог -проектно-изыскательские работы | Организации-исполнители | Общий объем средств | 14210,8 | - | 14210,8 | - |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты | 14210.8 |  | 14210.8 | - |
|  | ИТОГО проектно-изыскательские работы |  | Общий объем средств | 128645 | 90876 | 37769 | - |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты | 128645 | 90876 | 37769 | - |
| Комплексный капитальный ремонт двухэтажных жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплексный капитальный ремонт двухэтажного жилого дома по ул. Мира, дом 4 | Организации -исполнители | Общий объем средств | 21836,8 | - | - | 21836,8 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты | 21836,8 |  |  | 21836,8 |
| 2. | Комплексный капитальный ремонт двухэтажного жилого дома по ул. Мира, дом 6 | Организации -исполнители | Общий объем средств | 21836,8 | - | - | 21836,8 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты | 21836,8 |  |  | 21836,8 |

| 3. 4. | Комплексный капитальный ремонт двухэтажного жилого дома по ул. Мира, дом 8 | Организации - исполнители | Общий объем средств | 21836,8 | - | - | 21836,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты | 21836,8 | - | - | 21836,8 |
|  | Комплексный капитальный ремонт двухэтажного жилого дома по ул. Ленина, дом 29 | Организации -исполнители | Общий объем средств | 21836,8 | - | - | 21836.8 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты | 21836,8 |  |  | 21836.8 |
| 5. | Комплексный капитальный ремонт двухэтажного жилого дома по ул.Овчинникова, дом 6 | Организации -исполнители | Общий объем средств | 21836,8 | - | - | 21836.8 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты | 21836,8 | - | - | 21836.8 |
|  | ИТОГО комплексный капитальный ремонт двухэтажных жилых домов |  | Общий объем средств | 109184 | - | - | 109184 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты | 109184 | - | - | 109184 |
| Капитальный ремонт кровель жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт кровли жилого дома ул. Неделина, дом 8 | Организации -исполнители | Общий объем средств | 4584,6 | - | - | 4584,6 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты | 4584,6 |  |  | 4584,6 |

| 2. | Капитальный ремонт кровли жилого дома ул. Дзержинского, дом 48 | Организации -исполнители | Общий объем средств | 609,4 | - | - | 609,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты | 609,4 | - | - | 609.4 |
|  | ИТОГО капитальный ремонт кровель жилых домов |  | Общий объем средств | 5194 | - | - | 5194 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты | 5194 | - | - | 5194 |
|  | ВСЕГО (капитальный ремонт жилых домов и проектно-изыскательские работы) |  | Общий объем средств | 243023 | 90876 | 37769 | 114378 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | межбюджетные трансферты | 243023 | 90876 | 37769 | 114378 |